StackAI

Claude Code Readiness Report

דוח מוכנות ארגונית להטמעת Claude Code

| ארגון | חברת הדגמה בע״מ |
| --- | --- |
| איש קשר | דניאל כהן |
| תאריך הדוח | 1 באוקטובר 2026 |
| הוכן על ידי | StackAI |

מטרת הדוח: להעריך מוכנות, לזהות חסמים ולהציע פיילוט בטוח ומעשי.

אבחון → תכנון → פיילוט → הטמעה → שיפור מתמשך

תקציר מנהלים

הארגון נמצא ברמת מוכנות טובה יחסית להטמעת Claude Code. קיימת סביבת Test, יש ספק פיתוח קבוע וקיים שימוש ב-Git, אך הבעלות על ה-Repository וחלק מה-Credentials עדיין נמצאים אצל הספק החיצוני. לכן מומלץ להתחיל בפיילוט Read Only / Review, ובמקביל להסדיר בעלות והרשאות.

| ציון מוכנות | מצב | חסם קריטי |
| --- | --- | --- |
| 12 / 16 | מוכן לפיילוט לאחר מספר הכנות ממוקדות | Repository עדיין בשליטת ספק חיצוני |

המשמעות העסקית

ניתן להתחיל לייצר ערך מ-Claude Code כבר בטווח הקצר באמצעות הבנת המערכת, תיעוד ו-Code Review. לפני מעבר לשינויים אוטונומיים בקוד, יש להסדיר שליטה של העסק ב-Repository וב-Credentials הקריטיים.

ציון המוכנות לפי תחום

הציון מבוסס על שמונה ממדים. כל תחום מקבל 0–2 נקודות בהתאם לרמת המוכנות שנמצאה באבחון.

| תחום | ציון | מצב | הערה מרכזית |
| --- | --- | --- | --- |
| מטרה עסקית | 2 | מוכן | היעד ברור: הפחתת תלות בספק ושיפור מהירות טיפול בשינויים. |
| זמינות מערכת וקוד | 2 | מוכן | הקוד קיים ב-Git ונגיש לספק וללקוח באופן חלקי. |
| בעלות על נכסים | 0 | דורש טיפול | ה-Repository המרכזי נמצא בבעלות הספק החיצוני. |
| אחראי פנימי | 2 | מוכן | קיים מנהל תפעול שיהיה Owner של סביבת Claude. |
| Dev/Test ו-Rollback | 2 | מוכן | קיימת סביבת Test ו-Git History המאפשרים חזרה לאחור. |
| הרשאות וגישה | 1 | חלקי | חלק מה-Credentials נשמרים אצל הספק ונדרש מיפוי. |
| אבטחה ומידע | 1 | חלקי | קיים מידע של לקוחות, אך טרם הוגדרה מדיניות Claude ייעודית. |
| תמיכה שוטפת | 2 | מוכן | הלקוח מעוניין בליווי חודשי ובגורם אחראי ברור. |

מה כבר מוכן

• Use Case עסקי ברור ומדיד.

• סביבת Test קיימת וניתן לעבוד מחוץ ל-Production.

• קיים גורם פנימי שיוכל להיות Owner של תהליך ההטמעה.

• קיים Git History שמאפשר Review ו-Rollback.

פערים מרכזיים

• הבעלות על Repository אינה אצל העסק.

• Credentials קריטיים מפוזרים בין העסק לספק.

• אין עדיין CLAUDE.md ומדיניות Permissions ארגונית.

• טרם הוגדר Baseline למדידת זמן ועלות לפני הפיילוט.

חסמים קריטיים

• ה-Repository המרכזי נמצא בחשבון GitHub של חברת הפיתוח.

מפת סיכונים

| סיכון | רמה | משמעות | טיפול מומלץ |
| --- | --- | --- | --- |
| תלות בספק הפיתוח | גבוה | קושי להחליף ספק ולשלוט בקוד ובתהליך Deployment. | להעביר/לשכפל את ה-Repository לסביבה בבעלות העסק ולהסדיר Roles. |
| Credentials ללא Ownership ברור | בינוני | גישה לא עקבית למערכות ופערי Offboarding. | לבנות Credential Inventory ולהגדיר Owner לכל Credential. |
| מידע רגיש בסביבת העבודה | בינוני | חשיפה מיותרת של מידע לקוחות או Secrets. | להתחיל ב-Least Privilege, Test Data ו-Deny לקבצים רגישים. |

הפיילוט המומלץ

Vendor Oversight & Codebase Understanding Pilot

מטרה: להשתמש ב-Claude Code להבנת המערכת, יצירת תיעוד ובדיקת שינויים של ספק הפיתוח - ללא גישה ישירה ל-Production.

משך: 30 יום

משתמשים: 1–2 משתמשים

מערכת / Scope: Repository אחד + סביבת Test

גישה ל-Production: ללא גישה ישירה; שינויים עוברים Pull Request ואישור אנושי

מה נעשה בפיילוט

• יצירת סביבת Claude Code מאובטחת עבור Repository נבחר.

• יצירת CLAUDE.md ראשוני ותיעוד Architecture/Commands.

• הפעלת Safe Change Review לשינויים שמגיעים מהספק.

• מדידת זמן Review, שעות ספק, עלות שימוש וכמות Rework.

מדדי הצלחה

| מדד | Baseline | יעד / בדיקה |
| --- | --- | --- |
| זמן Review לשינוי | 90 דקות | 45–60 דקות |
| שעות ספק חיצוני | 70 שעות/חודש | למדוד שינוי במהלך הפיילוט |
| Rework לאחר Review | לא נמדד | יצירת Baseline ראשון |
| עלות שימוש ב-Claude | - | מעקב שבועי ועלות למשתמש |

תוכנית פעולה

| שלב | פעולה | אחראי | תוצאה רצויה |
| --- | --- | --- | --- |
| לפני הפיילוט | להסדיר בעלות וגישה ל-Repository | הלקוח + ספק | Repository בשליטת העסק או הסכם גישה מלא ומגובה. |
| לפני הפיילוט | לבנות Credential Inventory | IT / StackAI | רשימה מסודרת של GitHub, Hosting, Cloud, DB ו-Deployment. |
| במהלך הפיילוט | להקים CLAUDE.md, Permissions ו-Safe Review Skill | StackAI | סביבת עבודה עקבית ומבוקרת. |
| לאחר הפיילוט | להחליט על הרחבה לשינויים בקוד ו-MCP | הלקוח + StackAI | Go / Adjust / Stop על בסיס KPI ותוצאות אמיתיות. |

עקרונות אבטחה ו-Governance

• העסק צריך להיות בעל השליטה ב-Repository, Cloud, Domain ו-Credentials מרכזיים.

• Claude מתחיל בגישה מצומצמת; כל הרחבת הרשאה נבחנת לפי Use Case.

• אין גישה ישירה ל-Production בפיילוט הראשון.

• שינויים משמעותיים עוברים Branch, Pull Request ו-Human Review.

• Secrets אינם נשמרים ב-Git, CLAUDE.md או Skills.

תוצרים מומלצים לפרויקט StackAI

• Ownership Map וניהול גישת הספק

• Claude Code Configuration Baseline

• CLAUDE.md ראשוני

• Permissions & Security Profile

• Safe Change Review Skill

• Pilot KPI Dashboard

• Pilot Report עם החלטת Go / Adjust / Stop

הצעד הבא

להתחיל ב-Technical Ownership Session קצר: מיפוי Repository, GitHub, Hosting, Database ו-Credentials, ולאחר מכן להקים פיילוט 30 יום על Repository אחד בסביבת Test.

נספח: Snapshot של האבחון

הנספח מרכז את הנתונים שנאספו בשיחה. הוא מיועד לשקיפות, להמשך תכנון ולתיעוד תהליך ההטמעה.

| שדה | ערך |
| --- | --- |
| מודל פיתוח | חברת פיתוח חיצונית |
| מטרה עסקית | הפחתת תלות בספק ושיפור בקרה על שינויים |
| מערכת ראשונה | פורטל לקוחות |
| בעלות Repository | חברת הפיתוח |
| סביבת Dev/Test | קיימת |
| Rollback | Git History + Backup |
| אחראי פנימי | מנהל תפעול |
| מידע רגיש | כן - פרטי לקוחות |
| בעלות Credentials | מעורבת |
| Git Workflow | Pull Requests קיימים חלקית |
| אחראי Support | StackAI + איש קשר פנימי |

הערות והסתייגויות

הדוח מבוסס על המידע שנמסר במהלך האבחון ועל מתודולוגיית StackAI. לפני שינוי הרשאות, גישה ל-Production, טיפול ב-Secrets או שינוי תשתית, יש לבצע אימות טכני בסביבת הלקוח ולהתאים את ההמלצות למדיניות הארגון.